## Slide 1: Konfigurationsmanagementstrategien und Tools in der SW Entwicklung
Maximilian Stock
Michael Steininger

## Slide 2: Gliederung
Einführung
Grundlagen des Konfigurationsmanagements
  Konfigurationsidentifizierung
  Konfigurationsüberwachung
  Konfigurationsbuchführung
  Konfigurationsauditierung
  Konfigurationsmanagementplan
Konfigurationsmanagement in der SE
  SCM-Repository
  SCM-Funktionen

## Slide 3: Einführung
US-Militär führt Versuche mit Flugkörpern in den 1950er Jahren durch
Viele verschiedene Konfigurationen werden getestet
Probleme:
  Flugkörper nach Test (meist) zerstört
  Aufzeichnungen über Konfigurationen unzureichend
Lösung: Konfigurationsmanagementstandards
Notes: - Von ca 1000 nur wenige im Ziel (viele bei Start/in Luft explodiert)
Bei jeder Änderung eines Erzeugnisses müssen auch die Dokumente geändert werden
Erst militärische Standards, später ersetzt durch kommerzielle standards

## Slide 4: Einführung
Ähnliche Probleme auch in der Softwareentwicklung:
  Undokumentierte Änderungen von Code
  Kurzfristige Änderungen vor Auslieferung
  Softwareerzeugnisse lassen sich nicht mehr reproduzieren
 Konfigurationsmanagement wird Teil von Reifegradmodellen
Notes: Ähnliche Probleme wie bei Raketen, aber Hardware kann kaputt gehen, Software ist von Anfang an defekt
Wie z. B. CMMI oder SPICE
Vllt hier noch mehr darüber wie es in CMMI oder SPICE is falls ich mehr folien brauch

## Slide 5: Grundlagen des Konfigurationsmanagements
Definition nach DIN EN ISO 10007:
KM ist eine Managementdisziplin, die über die gesamte Lebensdauer eines Erzeugnisses angewandt wird, um Transparenz und Überwachung seiner funktionellen und physischen Merkmale sicherzustellen. Hauptziel von KM ist, die gegenwärtige Konfiguration eines Erzeugnisses sowie den Stand der Erfüllung seiner physischen und funktionellen Forderungen zu dokumentieren und volle Transparenz herzustellen. Ein weiteres Ziel ist, dass jeder am Projekt Mitwirkende zu jeder Zeit des Erzeugnislebenslaufs die richtige und zutreffende Dokumentation verwendet.
Notes: Noch allgemein -> nicht explizit für Softwareentwicklung

## Slide 6: Grundlagen des Konfigurationsmanagements
Der KM Prozess umfasst die folgenden integrierten Tätigkeiten:
Konfigurationsidentifizierung
Konfigurationsüberwachung
Konfigurationsbuchführung
Konfigurationsauditierung

## Slide 7: Konfigurationsidentifizierung
Festlegung und Beschreibung von Konfigurationseinheiten
  Konfigurationseinheit: beliebige Kombination von Hardware, Software und Dienstleistung
Definition der physischen und funktionellen Merkmale der Einheiten in Konfigurationsdokumenten
Bestimmung von Regeln, nach denen alle Artefakte eindeutig nummeriert werden
Definition von Bezugskonfigurationen
Notes: - Artefakte wie z. B. Konfigurationseinheiten(Code), Dokumente, Schnittstellen, Änderungen
- Bezugskonfigurationen: die + ihre Änderungen sind als aktuell gültige Konfigurationen zu verstehen

## Slide 8: Konfigurationsüberwachung
Überwachung der Änderungen mit den folgenden Tätigkeiten:
Dokumentation und Begründung von Änderungen
Beurteilung der Auswirkungen von Änderungen
Genehmigung oder Ablehnung der Änderung

## Slide 9: Konfigurationsbuchführung
Ermöglicht Rückverfolgbarkeit von Änderungen
Notwendige Aufzeichnungen resultieren als Nebenprodukt aus Konfigurationsidentifizierung und Konfigurationsüberwachung
Lässt alle Änderungen bis zur letzten Bezugskonfiguration nachvollziehen
Notes: Bezugskonfigurationen aus identifizierung
Dokumentation von Änderungen aus Überwachung

## Slide 10: Konfigurationsauditierung
Konfigurationsauditierung lässt sich in zwei Tätigkeiten aufteilen:
Funktionsbezogene Konfigurationsaudit:
  Gewährleistet, dass das Erzeugnis den vertraglich spezifizierten Anforderungen entspricht
  Eine Konfigurationseinheit muss alle Leistungen und funktionellen Merkmale erreichen, die zuvor in den Konfigurationsdokumenten festgelegt wurden

## Slide 11: Konfigurationsauditierung
Konfigurationsauditierung lässt sich in zwei Tätigkeiten aufteilen:
2. Physische Konfigurationsaudit:
  Prüft, ob eine aktuelle Konfiguration einer Konfigurationseinheit mit den Konfigurationsdokumenten übereinstimmt
  Stellt sicher, dass Dokumente und Erzeugnisse nicht voneinander abweichen
Notes: Sonst passt laut Dokumentation alles aber das Erzeugnis ist eigentlich ganz anders

## Slide 12: Konfigurationsmanagementplan
Der Konfigurationsmanagementprozess soll in einem Konfigurationsmanagementplan dokumentiert sein.
Darin soll folgendes beantwortet werden:
Welche Konfigurationsmanagementverfahren sind durchzuführen?
Wer führt welches Verfahren durch?
Wann wird welches Verfahren durchgeführt?

## Slide 13: Konfigurationsmanagementplan
Notes: Beispielstruktur für Plan
NICHT FÜR SOFTWARE ENTWICKLUNG ANGEPASST! (allgemein)

## Slide 14: Grundlagen des Konfigurationsmanagements
Notes: Organisatorisch häufig KM im jeweiligen Projekt
Besser: generisches KM das projektspezifisch abgeleitet wird (Tailoring)

## Slide 15: Konfigurationsmanagement in der SE
Genannt Software Configuration Management (SCM)
Im SE-Prozess können sich Anforderungen und Umstände stets verändern
  Neue/abgeänderte Anforderungen
  Zeitliche/finanzielle Neuplanung
  Änderungen in der Struktur des Projektteams
  etc.
Veränderungen im SE-Prozess sind unvermeidbar
Auswirkung auf Code, Designdokumente, Tests, Konfigurationen, etc.
Q: Wie geht man möglichst effektiv damit um? A: Software Configuration Management

## Slide 16: SCM-Repository
  Zentraler Bestandteil von SCM
  Enthält Projektartefakte (Software Configuration Items, SCI)
  Ähnelt modernem Datenbanksystem

## Slide 17: SCM-Repository (2)
Inhalte eines SCM-Repositories nach Pressman [3, S. 591].

## Slide 18: SCM-Funktionen
  Welche Funktionalitäten eines SCM-Repositories sind wichtig für effektives SCM? (nach Pressman[3])
  Version Control
  Dependency Tracking und Change Management
  Requirements Tracing
  Configuration Management
  Audit Trails

## Slide 19: SCM-Funktionen (2)
  Version Control:
    Archivierung und Erhaltung jeglicher entstandener Zwischenstände von SCIs im Projektverlauf
    Unterstützung von Text- und Binärdaten
    Zusammenfassen der Einzelzustände zu Gesamtversion
  Dependency Tracking und Change Management:
    Dokumentieren der Beziehungen zwischen SCIs (z. B. Abhängigkeiten)
    Integritätsschutz für Projektartefakte (Änderung im Anforderungsdokument => welche Dokumente müssen nachgebessert werden?)
  Requirements Tracing:
    Durch welche Anforderungen enstand ein bestimmtes SCI? (Backward Tracing)
    Welche SCIs enstanden durch ein eine bestimmte Anforderung? (Forward Tracing)

## Slide 20: SCM-Funktionen (3)
  Configuration Management:
    Verwaltung von Meilensteinen innerhalb des Projekts (Releasemanagement)
    Meilenstein als Gesamtprodukt einzelner SCIs
    Beispiel: ein produktionsreifer Releasestand
  Audit Trails:
    Zusatzinformationen zu Änderungen aus der Versionskontrolle
    Wer hat die Änderung durchgeführt?
    Wann wurde die Änderung durchgeführt?
    Warum wurde die Änderung durchgeführt?

## Slide 21: Quellen
G. Weischedel. Konfigurationsmanagement, Springer-Verlag Berlin Heidleberg, 2003
DIN EN ISO 10007:2003
Pressman, R.: Software Engineering: A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA, 7 edn. (2010)